16a

OBČINA RADOVLJICA

# ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 23.5.2006

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE RADOVLJICA

# Zadeva:	POROČILO O IZVAJANJU RAZVOJNEGA PROGRAMA DO LETA 2006

V skladu s 30. členom Statuta Občine Radovljica in 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko

POROČILO O IZVAJANJU RAZVOJNEGA PROGRAMA DO LETA 2006

ter predlagam, da jo uvrstite na dnevni red 30. redne seje Občinskega sveta Občine Radovljica in da v skladu s 101. členom Poslovnika Občine Radovljica odločite na isti seji.

V skladu z 77. členom Poslovnika bosta kot poročevalca na seji sveta sodelovala:

- Boris Marčetič, direktor OU

- Alenka Langus, vodja referata za razvoj

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine Radovljica sprejema poročilo o izvajanju razvojnega programa občine Radovljica do leta 2006.

Janko S. Stušek

ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA

# OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

EXCELOVA TABELA – 5 STRANI

OBČINA RADOVLJICA

# OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

REALIZACIJA NOVELACIJE RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE RADOVLJICA DO LETA 2006 – VSEBINSKI DEL

Novelacija razvojnega programa občine Radovljica do leta 2006 je bila sprejeta na redni seji občinskega sveta januarja 2004. Program je vključeval projekte za obdobje od leta 2004 do konca leta 2006.

Kako se je gibala investicijska naravnanost občine Radovljica ugotovimo z analizo investicijskih odhodkov. V povprečju smo v analiziranem obdobju za investicije namenili 45,5 % proračunskih sredstev. Najboljšo investicijsko naravnanost zaznamo v letu 2005, ko je občina Radovljica za investicije namenila skoraj 47% investicijskih odhodkov (46,8%).

Novelacija razvojnega programa je projekte razdeljevala v tri prioritetne skupine. Za projekte prve prioritete se je v povprečju namenjalo 60% investicijskih odhodkov, za projekte druge in tretje prioritete pa je bilo namenjenih 20% investicijskih odhodkov. Ostali del investicijskih odhodkov je vključeval druge projekte, investicijsko vzdrževanje oz. programe, ki jih mora občina financirati po zakonu.

I. PRIORITETE – 3.038.482.095 SIT

- UREDITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV  – 93.167.727 SIT

V letih 2004, 2005 in 2006 so se izvajale naslednje aktivnosti:

- Predlog  Odloka o lokacijskem načrtu za izgradnjo cestne povezave med regionalno cesto R-3 in glavno cesto G-1,

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za Cankarjevo naselje v Radovljici,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Mošnje – skrajšani postopek,

- Osnutek in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika,

- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990 – 2 postopka,

- Osnutek in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Kropa  in čistopis odloka,

- Osnutek in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Radovljica in čistopis odloka,

- Osnutek in predlog Odloka o lokacijskem načrtu Dolina v Lescah,

- Osnutek in predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za TNC Lesce-1. faza ter čistopis,

- Pravilnik o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje,

- Osnutek in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Centralno območje Radovljice

- Osnutek in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Poslovno cono Lesce - vzhod

- Izdelava osnutka, druga prostorska konferenca, javna razgrnitev za Lokacijski načrt za stanovanjsko gradnjo na Brezjah, dve javni obravnavi;

- Osnutek in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce – 1. faza;

- priprava 2. faze sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Center Lesce

- Prva prostorska konferenca za Lokacijski načrt za Alpski letalski center Lesce;

- Osnutek Lokacijskega načrta Leški hrbet;

- Osnutek in predlog Lokacijskega načrta za Turistično naselje "Kalan" na Poljšici;

- Osnutek lokacijskega načrta Poslovna cona Lesce jug;

- Osnutek Lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del);

- Osnutek in predlog Lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

- Osnutek lokacijskega načrta za Poslovno cono na vhodu v Radovljico (trgovsko središče Tuš).

- Osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Centralno območje Radovljice (Študija za kare H in garažno hišo Merkur)

- Pridobljene strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja Občine Radovljica

- IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČN – 1.222.740.548 SIT

V celoti je bila izgrajena centralna čistilna naprava, kanalizacija v Begunjah je zgrajena v obsegu 80% planiranih del, v celoti je realizirana kanalizacija Lesce - Hlebce z odcepom do letališča, v izvajanju pa je kanalizacija Moskva – 1. faza. Izgradnja kanalizacije Moskva 2. faza je planirana v letih 2006 – 2007. Za kanalizacijo v Hrašah je vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kanalizacija Šobec 1. faza (odcep nad zbirnim centrom in centralno čistilno napravo) je v celoti realizirana, za 2. fazo pa je izdelana projektna dokumentacija. Zaradi zahtevnosti projektov za kanalizacijske sisteme Globoko - Dvorska vas, naselje Kropa ter za Brezje ustrezne dokumentacije za te projekte še nismo pripravili. Njihovo izvedljivost in predvideno dinamiko gradnje bomo morali ponovno preveriti po začetku delovanja CČN, saj se bodo takrat sredstva takse za obremenjevanje voda bistveno znižala.

- RAVNANJE Z ODPADKI – 408.470.234 SIT

Investicija v zbirni center je v celoti zaključena. Projekt deponije je delno realiziran. V skladu s stališči OS je bil izveden razpis za izdelavo projektne dokumentacije in sklenjena pogodba za projektiranje. Stekle so aktivnosti za vložitev zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja.  Nadaljevanje projekta je predvideno tudi v razvojnem programu do leta 2013. Prav tako je realiziran projekt posodobitve zbiranja in ravnanja z odpadki.

- DOLGOROČNO ZAGOTAVLJANJE DOBRE PITNE VODE – 91.253.701 SIT

V celoti sta realizirana projekta zaščite vodnih virov Kroparica in Babji Mlin. Ostali planirani projekti so delno realizirani in so v naslednjih fazah:

- Vodovod Hraše Ledevnica: izvedeno javno naročilo za izbor projektanta, projektna dokumentacija je v izdelavi.

- Vodovod Podgora: V izdelavi je projektna dokumentacija, pridobljena so vsa zemljišča oz. so zanje sklenjene služnostne pogodbe.

- Vodovod Kropa: Izvedena hidro študija celotnega vodovodnega sistema in idejna zasnova za naselje Kropa. Izvedena je sanacija dveh krakov

- Zaščita vodnega vira Draga: Projekt v fazi mirovanja zaradi denacionalizacijskih postopkov.

- PROJEKT POSLOVNIH CON

Občina Radovljica je v svojih planskih dokumentih v obravnavanem obdobju opredelila naslednje poslovne površine:

- PC na Vhodu v Radovljico

- PC CČN – severni del

- PC Lesce jug

- PC pri knjigoveznici

Za prva tri območja navedena zgoraj je v pripravi izvedbeni akt lokacijski načrt.

Sprejete so bile tudi spremembe zazidalnega načrta PC TNC – 1. faza in POC Lesce vzhod.

- ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO – 276.949.320 SIT

Projekt devetletke in obnove kuhinje v VVZ Radovljica je v celoti realiziran, prav tako je bilo urejeno otroško igrišče pri Vrtcu Posavec.

- CESTNA INFRASTRUKTURA – 107.778.460 SIT

Cesta Svobode in Cesta za Verigo: Obe predvideni cesti za svojo obnovo terjata velika sredstva. Trenutno sta za tako za Cesto Svobode in Cesto za Verigo pridobljeni projektni dokumentaciji. Za izvedbo obeh projektov smo v fazi pridobivanja zemljišč, izgradnja prve faze Ceste Svobode pa se bo začela v maju 2006.

- KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ ZA STANOVANJSKO GRADNJO – 2.998.847 SIT

V obdobju 2004 – 2006 smo v sodelovanju z lastniki zemljišč (javno – zasebno partnerstvo) opremljali zemljišča na Šercerjevi in Langusovi ulici v Radovljici, ter v Mošnjah.

- TURISTIČNA INFRASTRUKTURA – 44.444.942 SIT

- Kolesarska pot Lesce Bled: Gradnja kolesarske poti od Lesc do Bleda, vključno z mostom čez reko Savo bo v celoti zaključena v letošnjem letu.

- Grad Drnča: Občina Radovljica bo investicijo v Grad Drnča speljala po sistemu javno zasebno partnerstvo. Za projekt je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija, v jeseni 2006 pa je predvideno gradbeno dovoljenje.

- KULTURNA DEJAVNOST – 34.800.322 SIT

- Knjižnica A. T. Linharta: Za obnovo knjižnice A. T. Linharta je pridobljena projektna dokumentacija.

- Obnova Krope: Sredstva za obnovo Krope je občina Radovljica namenila za obnovo rak, ter pridobitev projektne dokumentacije za Klinarjevo hišo.

# II. in III. PRIORITETE – 755.877.994 SIT

1. RAZVOJ GOSPODARSTVA

- Poslovna cona CČN – severni del: Za območje je v pripravi izvedbeni akt: lokacijski načrt.

- Projekt mednarodne poslovne cone: Občina Radovljica je v okviru Gorenjske vključena v mednarodni projekt ROOPOL (Gorenjska, Štajerska in Koroška), ki je projekt trženja poslovnih con. V projekt so vključene že obstoječe nezasedene poslovne površine in tudi planirane poslovne cone.

- Parkirišča za tovornjake: Projekt je nerealiziran, vendar bo vključen v prostorsko strategijo občine Radovljica.

2. PROSTOR

- Študija turističnih primerjalnih prednosti in turističnega povezovanja občin: Projekt je delno realiziran. Za turizem je v pripravi samostojna strategija razvoja turizma v občini Radovljica.

- Prometna študija Radovljica – Lesce z okolico s študijo cestnih povezav v občini je izvedena.

- Projekt kolesarskih stez v občini in povezava z regionalno kolesarsko potjo – projekt je vključen v regionalni projekt kolesarskih stez v okviru Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

- Projekt Volčji hrib – Obla gorica – Donica: Sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika

- Študija izboljšanja varnosti poti v občini – izvedena

- Povezovalna pot ''Vurnikova galerija'' na cesti Svobode: pridobljena projektna dokumentacija

3. CESTNA INFRASTRUKTURA

- Lokalna cesta LC – o12020, Lancovo - Bodešče, delna rekonstrukcija z asfaltno prevleko na odseku Lancovo: projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil realiziran in je prenesen v razvojni program občine Radovljica 2007 - 2013

- Ureditev s ploskovnimi preplastitvami dela lokalne ceste LC – 348110 na odseku G1/8 Resje – Gorice - Vrbnje: projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil realiziran

- Ureditev s ploskovno preplastitvijo dela lokalne ceste  LC – 348010 na odseku od križišča pri Petrolu  do odcepa za ISO – SPAN: projekt ni bil realiziran

- Pleskanje obstoječih kolesarskih stez z rdečo barvo: realizirano

- Rekonstrukcija LC Radovljica - Nova vas – Zapuže: realizirano

- Javna pot Žbogar – OŠ - Dvorska vas: realizirano

- Odbojne in varovalne ograje (novogradnje, popravila in zaščita): realizirano

- Ureditev parkirišč v občini Radovljica je bila stalna naloga.

- Ureditev parkirišča za staro mestno jedro - rušitev trgovine Merkur: realizirano

- Dokončna ureditev parkirišča za sodiščem ni bila realizirana, zaradi nerešenega lastništva zemljišča.

- Oporni zid in širitev lokalne ceste v KS Ljubno: nerealizirano

- Skrb za varnostna ogledala je bila stalna naloga.

- Ureditev križišča Kranjske in Šercerjeve ulice v Radovljici: nerealizirano

- Sredstva za investicijsko vlaganje v cestno - komunalno infrastrukturo po krajevnih skupnostih: realizirano

- Vzdrževanje gozdnih cest je bila stalna naloga

- Sofinanciranje del na regionalnih cestah (Lipniška dolina) - realizirano

- Rekonstrukcija LC Peračica – Leše - nerealizirano

- Odstranitev ovir za invalide - realizirano

- Investicije v javno razsvetljavo so bile stalna naloga.

4. TURIZEM

Na področju turizma je razvojni program vključeval predvsem programske projekte. Za turizem je bilo v preteklem obdobju namenjeno v povprečju 1,24% proračuna, kar je glede na razpoložljivo kvoto predstavljalo okrog 30 mio SIT. Sredstva so se namenjala za naslednje dejavnosti, ki jih je zajemal tudi razvojni program:

- Razvojni program LTO Radovljica: realizirano

- Priprava  kataloga turističnih  storitev, vodnik po občini Radovljica z ureditvijo spletne strani: Izdaja vodnika po občini Radovljica je trenutno v teku.

- Izdelava turističnih programov

- Nadgradnja tur. prireditev: npr. poroka v graščini v »starem meščanskem slogu«

- Turistične dejavnosti v Lipniški dolini

- Promocija: organiziranje obiskov novinarjev in organizatorjev potovanj

- Priprava osnov za turistični film

- Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov

Poleg programov smo na področju turizma planirali izvedbo tudi nekaterih investicij v turistično infrastrukturo, ki pa nam jih žal vseh zaradi pomanjkanja sredstev ni uspelo realizirati. Projekti so v naslednjih fazah:

- Ureditev centralne informacijske pisarne v Komanovi hiši: realizirano

- Ureditev kampa za pilote ALC: realizirano

- Ureditev parkirišča Krpin za avtodome: projekt je nerealiziran in je prenesen v prihodnje razvojno obdobje

- Projekt Volčji hrib: projekt je zaradi pomanjkanja sredstev nerealiziran

- Športno rekreacijski center Kamna Gorica: projekt je delno realiziran

- Turizem na kmetijah med Peračico in Brezjami: projekt je nerealiziran in je prenesen v prihodnje razvojno obdobje

5. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE

Vsako leto je bil za program kmetijstva sprejet pravilnik o sofinanciranju kmetijstva, ki je namenjal sredstva za naslednje dejavnosti:

- Sofinanciranje izobraževanja in svetovanja

- Raziskovalne naloge, demonstracije, preizkusi in analize

- Sofinanciranje pospeševanja živinoreje

- Sofinanciranje pospeševanja čebelarstva

- Sofinanciranje prodajnih mest

- Sofinanciranje pospeševanja poljedelstva, travništva in sadjarstva

- Agromelioracije kmetijskih zemljišč

- Sofinanciranje nekategoriziranih prometnic

- Sofinanciranje projektov CRPOV – razvojni program

Delno so bili realizirani naslednji projekti:

- Prostorsko urejanje vasi (urbanistično urejanje vaških središč, urejanje zgradb, optimizacija lokacije kmetij)

- Varovana območja

Naslednji projekti so bili nerealizirani deloma zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, deloma zato, ker so bili vezani na realizacijo v okviru regionalnega razvojnega programa. Ti projekti so:

- Vzpostavitev prodajnih mest za kmečke produkte

- Razvoj regijske blagovne znamke

- Ustavitev zaraščanja krajine

- Ohranjanje avtohtonih pasem

- Izkoriščanje lesne biomase

- Vzpostavitev učinkovite mreže podpornih institucij

- Spodbujanje skupnega pašništva

- Organiziranje strojnih krožkov

6. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju družbenih dejavnosti so izvedene oz. delno realizirane naslednje investicije:

- Linhartova dvorana (obnova, nakup opreme)

- Študija obnove radovljiške graščine: pripravljena projektna dokumentacija

- Projekt revitalizacije občinskih gradov: delno realizirano

- Projekt razvoj športne infrastrukture in objektov v občini: delno realizirano

- Ljudska Univerza (pridobitev prostorov za PUM)

- Mladinski center (ustanovitev, financiranje)

- Vzdrževanje Varna hiša

- Šivčeva hiša

- Šivčeva hiša (postavitev zbirke ''Slovenske otroške ilustracije)

- Graščina - program prenove

- Graščina - prenova fasade, severne in zahodne stene, strehe

- Graščina - dodelitev prostorov Mestnemu muzeju in Čebelarskemu muzeju v I. nadstropju

- Graščina -  ureditev teh prostorov v I. nadstropju: v teku

- Ureditev Linhartove sobe in poročne dvorane: v teku

- Čebelarski muzej - pridobitev in ureditev dodatnih prostorov

- Mestno obzidje – obnova: delno realizirano zaradi nerešenih lastniških vprašanj

- Mestni park – ureditev: deloma realizirano

- Obla gorica: delno realizirano zaradi nerešenih lastniških razmerij

- Slatna - načrt ogleda ter dokumentiranje: realizirano, ostalo v pristojnosti lastnikov

- Zadnja vas - načrt ogleda in dokumentiranje: realizirano, ostalo v pristojnosti lastnikov

- Kovaški muzej v Kropi -   ureditev 2. nadstropja za potrebe razstave in strokovno službo

- Kovaški muzej v Kropi -   postavitev razstave »Kropa v 20. stoletju«: delno realizirano

- Grad Kamen – elektrifikacija, nerealizirano

- Grobišče talcev v Dragi – delno realizirano

- Begunje – Robačnikov mlin

- Grobišče talcev in vrt graščine Katcenstein v Begunjah, delno realizirano

- Muzej talcev v Begunjah - obnovitvena dela niso realizirana in so izvedbeno predvidena v letu 2007

- Cerkev sv. Janeza Krstnika na Spodnjem Otoku - sanacija fresk, fasada in ureditev notranjosti je delno realizirano

- Pusti grad - ureditev lastništva, delno realizirano zaradi denacionalizacijskih postopkov

- Vzdrževanje ZD Radovljica

- Športni park Radovljica - priprava dokumentacije je v teku

- Nogometno igrišče Lesce: projekt je v izvajanju

- Nogometno igrišče Vrbnje: za igrišče je odkupljeno zemljišče

Povzetek:

Realizacijo projektov po prioritetah:

| Število projektov | Prioriteta I | Prioriteta II | Prioriteta III | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realiziran - R | 12 | 41 | 5 | 58 |
| Delno realiziran – v izvajanju – DR | 15 | 20 | 13 | 48 |
| Nerealiziran | 4 | 17 | 7 | 28 |
| Skupaj | 31 | 78 | 25 | 134 |
| % (R + DR) / Skupaj | 87% | 78% | 72% | 79% |

V analiziranem obdobju je bilo v celoti realiziranih 58 projektov, delno realiziranih oz. projektov, ki so v izvajanju pa je 48. To pomeni, da so bile aktivnosti izvajane na 79 % vseh projektov.

Poleg projektov navedenih v novelaciji razvojnega programa smo izvedli še nekatere druge investicije, ki so navedene v nadaljevanju finančnega dela in na tem mestu niso ponovno navedene. Te investicije so programsko v skladu z usmeritvami razvojnega programa in jih je potrdil občinski svet ob sprejemu vsakoletnega proračuna.

Poudariti pa je potrebno številne investicije v obnovo cestnega omrežja, ki se ne odražajo v proračunskih postavkah, ker zanje ni bila izkazana samostojna proračunska postavka in so bile izvedene v okviru novogradnje ali sanacije komunalnega omrežja. Te investicije so:

- Obnova Trubarjeve ulice v Radovljici

- Obnova Gubčeve ulice v Radovljici

- Obnova Janševe ulice v Radovljici

- Obnova Ljubljanske ceste od vodovoda do priključka na Šercerjevo ulico

- Obnova Štrukljeve ulice v Radovljici

- Obnova dela Jurčičeve ulice

- Obnova spodnjega in zgornjega dela Gregorčičeve ulice v Radovljici

- Obnova Finžgarjeve ulice v Lescah

- Obnova podvoza Hraške ceste pod glavno cesto

- Delna obnova Begunjske ceste od Lesc do Hlebc

- Nekaj krajših odsekov v Begunjah, Zgoši, Zapužah, Novi Vasi, Gorici in Studenčicah

Pripravila: Alenka Langus

OBČINA RADOVLJICA

# OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 23.5.2006

O B R A Z L O Ž I T E V

Poročilo o realizaciji razvojnega programa zajema obdobje od sprejema novelacije razvojnega programa (januar 2004) do konca leta 2006. Za leti 2004 in 2005 zajemamo realizacijo, za leto 2006 pa planirana sredstva v proračunu.

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov:

- Finančnega dela

- Vsebinskega dela

Finančni del zajema najprej analizo prihodkov. Natančneje so analizirana nepovratna sredstva iz državnega proračuna. V nadaljevanju sledi analiza odhodkov, razdeljenih na tekoče in investicijske odhodke. Pod točko II. poraba proračunskih sredstev po letih, zajemamo razvojne projekte, ki smo jih izvajali v obravnavanem obdobju. Projekti so razdeljeni po prioritetah, na projekte I. in na projekte II. in III. prioritete.

V nadaljevanju so pod točko III. navedeni projekti, ki so bili izvedeni v analiziranem obdobju, so bili programsko v skladu z razvojnimi usmeritvami občine, vendar pa niso bili natančno opredeljeni v novelaciji razvojnega programa.

Sledi vsebinski del obrazložitve finančnega dela. Ob koncu vsebinskega dela so navedeni projekti cestne infrastrukture, za katere v proračunu ni bila izkazana samostojna postavka, vendar so se realizirali v okviru novogradnje ali sanacije komunalnega omrežja.

Poročilo o realizaciji razvojnega programa je na svoji 8. seji obravnavala komisija za razvoj in sprejela sklep, s katerim predlaga županu, da poročilo uvrsti na dnevni red 33. seje.

Pripravila:

## Alenka Langus							Boris Marčetič

## Vodja referata za razvoj	  			   	    Direktor občinske uprave